妙巧巧（山西）技术发展有限公司

厂区智能物资定位管理系统

五人协作开发操作手册

H5 网页应用版 (Vue 3 + 飞书网页应用)

V2.0 | 2026年3月

本手册使用方法 1. 把本文档 + CLAUDE.md + PRODUCT_SPEC.md 三个文件放到项目根目录 2. 在 VS Code 终端输入 claude 启动 Claude Code 3. 告诉它：「请阅读项目根目录的操作手册，我是成员X，请按手册指引带我操作」 4. Claude Code 会自动读取手册，一步一步告诉你该做什么 5. 你只需要：点确认、填密码、开权限、在网页上点按钮 6. 所有代码由 Claude Code 自动生成，你不需要自己写任何一行代码

成员分工速查 成员 A — 前端框架 + 地图可视化 → 看第二章 成员 B — 后端 + 数据库 + 数据服务 → 看第三章 成员 C — 搜索 + 扫码 + 语音 + 新人引导 → 看第四章 成员 D — 飞书对接（登录/机器人/审批） → 看第五章 成员 E — 仓库搭建 + 测试 + 部署 → 看第六章（第一个动手的人！）

注意 启动顺序：成员E第一天必须完成仓库搭建 → 成员B和D同步启动 → 成员A和C最后 如果你不是成员E，请等成员E在飞书群发出仓库链接后再开始

# 第一章：全员必读 — 开始之前的准备

每个人都要完成这一章的操作，大约需要 20 分钟。

准备 | 第1步: 安装 Node.js  (约5分钟)

你需要做的操作 打开浏览器 → 访问 nodejs.org → 点击绿色按钮下载 LTS 版本 → 双击安装包 → 一路点「下一步」直到完成

完成标志（看到这些说明成功了） 打开终端(Mac: Terminal / Win: PowerShell), 输入 node --version, 能看到 v18.x 或 v20.x 就成功了

准备 | 第2步: 安装 VS Code  (约3分钟)

你需要做的操作 浏览器访问 code.visualstudio.com → 下载 → 安装 → 打开

完成标志（看到这些说明成功了） 能打开 VS Code 窗口就成功了

准备 | 第3步: 安装 Git  (约3分钟)

你需要做的操作 浏览器访问 git-scm.com → 下载 → 安装（所有选项保持默认，一路下一步）

完成标志（看到这些说明成功了） 终端输入 git --version, 能看到版本号就成功了

准备 | 第4步: 安装 Claude Code  (约2分钟)

你需要做的操作 打开终端（或 VS Code 的终端面板），复制粘贴下面这行命令并回车：

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

完成标志（看到这些说明成功了） 终端输入 claude, 能看到 Claude Code 启动界面就成功了 首次启动会要求登录 Anthropic 账号，按提示操作即可

准备 | 第5步: 注册 GitHub 账号  (约3分钟)

你需要做的操作 如果你还没有 GitHub 账号：浏览器访问 github.com → Sign up → 填写信息注册 注册完成后，把你的 GitHub 用户名发到飞书群，成员E需要用它邀请你进仓库

准备 | 第6步: 等待成员E搭好仓库（成员E跳过此步）

你需要做的操作 在飞书群等成员E发出仓库链接 收到链接后，打开终端，复制粘贴下面的命令（把链接换成实际的）：

git clone https://github.com/你的组织/lark-material-locator.git cd lark-material-locator

完成标志（看到这些说明成功了） 能看到项目文件夹被下载到本地就成功了

准备 | 第7步: 启动 Claude Code 并告诉它你是谁  (约1分钟)

你需要做的操作 在 VS Code 中打开刚才克隆的项目文件夹 打开终端（快捷键：Ctrl+` 或 Cmd+`） 输入下面的命令启动 Claude Code：

claude

然后复制粘贴下面这句话发给它（把X换成你的成员编号）：

请阅读项目根目录下的操作手册和 CLAUDE.md，我是成员X。 请按照操作手册中我对应章节的步骤，一步一步带我完成所有开发工作。 每一步你先告诉我需要我手动做什么（比如点击确认、填写配置）， 代码部分你直接帮我生成，我只需要确认。 现在请从第一步开始。

Claude Code 自动完成（你不用管） Claude Code 会自动读取 CLAUDE.md 和 PRODUCT_SPEC.md 然后根据你的成员编号，按照下面对应章节的步骤带你操作 你只需要跟着它的指引，该点确认就点确认，该填信息就填信息

全员准备完成！接下来看你自己对应的章节 成员 A → 翻到第二章 成员 B → 翻到第三章 成员 C → 翻到第四章 成员 D → 翻到第五章 成员 E → 翻到第六章（你要第一个开始！）

# 第二章：成员 A — 前端架构 + 地图可视化

成员 A 负责：厂区可视化地图 ¦ 前端框架 ¦ 离线缓存 ¦ 动线导航

注意 等成员E在飞书群发出仓库链接后，再开始下面的操作。

## ═══ 第一阶段：搭建地图 ═══

P1 | 第1步: 克隆仓库并创建你的分支  (约2分钟)

你需要做的操作 完成第一章的步骤6（克隆仓库），然后在 Claude Code 中说：

请帮我创建功能分支： git checkout develop git checkout -b feature/map-bindviz git push -u origin feature/map-bindviz

P1 | 第2步: 开发厂区交互式平面图  (约Claude Code 自动完成)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请阅读 PRODUCT_SPEC.md 中「厂区可视化地图」模块的需求。 然后在 client/src/views/MapView.vue 开发厂区交互式地图： 1. 用 Canvas 或 SVG 绘制可缩放可平移的厂区平面图（约1012m²） 2. 标注以下所有区域（可点击展开物品列表）： 备料间、清洗间、乳化间、蒸煮间、灌装间、成品间、 实验室、微生物实验室、易制毒品储存室、冷库、小库房、 库房、犬舍、办公室1/2/3、文印室、工程部、前台、培训室、茶水间 3. 搜索物品后地图自动跳转 + 高亮闪烁 + 局部放大 4. 支持 touch 手势：双指缩放、拖动平移 5. 地图区域数据用 JSON 配置文件（src/assets/map-data.json） 请直接生成所有代码。

Claude Code 自动完成（你不用管） Claude Code 自动生成地图组件、JSON配置、手势交互代码 你检查效果，不满意就说「请修改XXX部分」

P1 | 第3步: 实现离线缓存

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请创建离线缓存方案（替代原飞书tt.setStorage）： 1. src/utils/cache.ts: localStorage 缓存地图数据、分类树、搜索记录 2. public/sw.js: Service Worker 缓存静态资源 3. 弱网时自动切换缓存模式，显示「离线数据，仅供参考」 4. 网络恢复后自动同步

P1 | 第4步: 提交代码  (约1分钟)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我提交代码并推送： git add . && git commit -m "feat(map): 厂区交互式地图和离线缓存" && git push 然后告诉我怎么在 GitHub 上发起 Pull Request。

你需要做的操作 按 Claude Code 的指引，在 GitHub 网页上点击 New Pull Request

## ═══ 第二阶段：区域着色 + 看板 ═══

P2 | 第1步: 区域状态着色和看板

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请先拉取develop最新代码并创建新分支 feature/map-bindstatus，然后开发： 1. 地图区域按数据新鲜度着色（绿=7天内/黄=7-30天/红=超30天） 2. 仅管理层角色可见着色模式 3. 区域状态看板组件：物品统计、借出列表、入库记录、过期预警 数据先用Mock，等成员B的API就绪后联调。完成后帮我提交推送。

## ═══ 第三阶段：导航 + 驾驶舱 ═══

P3 | 第1步: 动线导航 + 管理驾驶舱界面

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取最新develop，新建分支 feature/dashboard-ui，然后开发： 1. 动线导航：选多个物品→最优路线→地图标注+预计步行时间 2. Dashboard.vue 管理驾驶舱：数字卡片+着色地图+异常预警+ECharts图表 复用已有的地图组件。数据接口由成员B提供。 完成后提交推送并发PR。

# 第三章：成员 B — 后端架构 + 数据服务

成员 B 负责：数据库设计 ¦ 物品CRUD ¦ 权限 ¦ 合规审计 ¦ Excel导入

注意 你可以和成员E同一天启动。数据库设计好后截图发飞书群让全员确认。

## ═══ 第一阶段：数据库 + API ═══

P1 | 第1步: 准备数据库  (约5分钟)

你需要做的操作 安装 MySQL（推荐用 Docker，在终端输入以下命令）：

docker run -d -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mysql:8

你需要做的操作 如果没有 Docker，去 mysql.com 下载安装 MySQL Community Server

P1 | 第2步: 克隆仓库并创建分支

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我切换到 develop 分支，创建 feature/db-schema 分支并推送。

P1 | 第3步: 设计数据库 + 搭建后端 + 实现API  (约Claude Code 自动完成)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请阅读 PRODUCT_SPEC.md 中所有和数据相关的需求。 然后在 server/ 目录下搭建完整后端： 1. 数据库表设计（MySQL）： - items: 物品表（名称、别名JSON、分类ID、位置、状态、犬只编号、 有效期、照片URL、负责人、备注、最后确认时间） - categories: 分类表（6大一级+子分类） - locations: 位置表（区域>房间>具体位置） - users: 用户表（飞书用户ID、姓名、角色、部门、权限等级） - roles: 角色表（8种角色） - search_logs, item_aliases（拼音/缩写/口语别名） 2. 生成 migration 文件 3. RESTful API： GET/POST/PUT/DELETE /api/items GET /api/items/search?q=关键词（支持模糊搜索） GET /api/categories, GET /api/locations POST /api/items/import（Excel批量导入，用exceljs库） 4. 认证中间件：接收飞书OAuth token → 验证 → 签发JWT 三级权限：查看/编辑/管理，按角色自动分配 5. 在 shared/types.ts 定义所有 API 的 TypeScript 类型 请直接生成所有代码和配置文件。

Claude Code 自动完成（你不用管） Claude Code 自动生成数据库migration、API路由、中间件、类型定义

你需要做的操作 数据库表设计生成后，截图发飞书群让全员确认

P1 | 第4步: 提交代码

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我提交并推送：git add . && git commit -m "feat(server): 数据库和物品CRUD API" && git push 然后告诉我怎么发PR。

## ═══ 第二阶段：数据维护 + 流转 ═══

P2 | 第1步: 数据新鲜度 + 众包纠错 + 流转记录 + 批次管理

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取develop最新代码，新建分支 feature/data-freshness，然后开发： 1. 数据新鲜度：last_confirmed_at字段，定时任务标记（7天/30天） 2. POST /api/items/:id/confirm 确认位置 3. POST /api/items/:id/correction 众包纠错 4. item_transfers 流转记录表 5. batches 批次管理表，支持犬粮正向/逆向追溯 完成后提交推送。

## ═══ 第三阶段：合规 + 驾驶舱数据 ═══

P3 | 第1步: 管控物品 + 审计日志 + 预警 + 设备台账 + 报表

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取develop，新建分支 feature/compliance，然后开发： 1. is_controlled 标记管控物品，权限隔离 2. audit_logs 审计日志表（追加写入，不可修改删除） 3. 有效期三级预警：30天/7天/已过期 4. equipment 设备台账表（名称/型号/编号/维修记录/关联备件） 5. 数据质量报表API（各区域更新率/角色参与度/纠错统计） 6. PDF/Excel 导出接口 完成后提交推送发PR。

# 第四章：成员 C — 智能搜索 + 核心交互

成员 C 负责：搜索引擎 ¦ 语音搜索 ¦ 扫码更新 ¦ 分类浏览 ¦ 新手引导

注意 等成员E的仓库链接，然后开始。扫码和语音使用浏览器H5 API（不是飞书小程序API）。

## ═══ 第一阶段：搜索 + 扫码 + 引导 ═══

P1 | 第1步: 克隆仓库并创建分支

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我切换到develop，创建 feature/search-engine 分支并推送。

P1 | 第2步: 开发模糊语义搜索 + 语音搜索  (约Claude Code 自动完成)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请阅读 PRODUCT_SPEC.md 中「智能搜索引擎」模块需求。 然后开发搜索功能： 1. Home.vue：搜索框 + 最近搜索 + 常找物品 + 收藏列表 2. Search.vue：搜索结果页 3. 搜索支持：别名匹配、拼音首字母、口语化（用 pinyin-pro 库） 4. 语音搜索（H5方案，替代原tt.getRecorderManager）： 用 navigator.mediaDevices.getUserMedia 获取麦克风 用 MediaRecorder 录音 → 发送到后端ASR → 转文字 → 搜索 长按麦克风按钮录音，松开停止 5. 搜索结果点击跳转物品详情或地图定位 6. 用 Vant 的 Search, List, Cell 组件 7. 数据先用Mock 请直接生成所有代码。

P1 | 第3步: 开发分类浏览

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请开发 Browse.vue 分类浏览功能： 按区域（生产区/实验室/仓储区/办公区/犬舍）和 按类别（原材料/试剂耗材/设备工具/包装材料/办公用品/犬粮成品） 两种Tab切换导航。用 Vant 的 Tab 和 TreeSelect 组件。

P1 | 第4步: 开发扫码更新（H5方案）

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请开发 Scan.vue 扫码功能（H5方案，替代原tt.scanCode）： 1. 安装 html5-qrcode 库 2. 点击「扫码」按钮 → 打开摄像头扫描二维码 3. 扫库位码 → 选物品 → 更新位置（2步内完成） 4. 支持连续扫码模式 5. 注意：需要 HTTPS 才能调用摄像头，开发时用 localhost

P1 | 第5步: 开发新手引导

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请开发 Onboarding.vue 新手引导： 步骤式引导（地图概览→搜索示范→分类浏览→扫码体验）， 3分钟内完成，可跳过，可重新触发。用localStorage记录状态。

P1 | 第6步: 提交代码

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我提交推送：git add . && git commit -m "feat(search): 搜索+语音+扫码+引导" && git push 然后指导我发PR。

## ═══ 第二阶段：犬只搜索 + 拍照 + 提示 ═══

P2 | 第1步: 犬只搜索 + 拍照更新 + 上下文提示

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取develop，新建分支 feature/dog-search，然后开发： 1. 搜索检测犬只编号（K-027）→ 按物品类型分组展示 2. 拍照更新（H5方案）：<input type='file' accept='image/*' capture='camera'> 上传照片关联物品位置 3. 上下文提示：搜索无结果→换关键词提示，位置过期→提醒核实 完成后提交推送。

## ═══ 第三阶段：认知测验 ═══

P3 | 第1步: 厂区认知测验

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取develop，新建分支 feature/quiz。 开发厂区认知小测验：基于地图交互提问，答对点亮区域，进度保存到localStorage。 完成后提交推送发PR。

# 第五章：成员 D — 飞书对接（登录/机器人/审批）

成员 D 负责：飞书OAuth登录 ¦ 角色识别 ¦ 飞书Bot ¦ 消息卡片 ¦ 审批流

注意 你可以和成员E同一天启动。你需要飞书企业管理员权限（没有就找管理员开通）。

## ═══ 第一阶段：飞书应用配置 + 登录 ═══

P1 | 第1步: 在飞书开放平台创建网页应用  (约10分钟)

注意 这一步全部是网页操作，不需要写代码。

你需要做的操作 1. 浏览器打开 open.feishu.cn → 登录企业账号 2. 点击「创建企业自建应用」 3. 应用能力：选择「网页应用」（不是小程序！飞书已下线小程序） 4. 填写应用名称：厂区智能物资定位系统 5. 网页应用地址填：http://localhost:5173（开发阶段，上线后改成正式域名） 6. 安全设置 → 重定向URL添加：http://localhost:5173/auth/callback 7. 权限管理 → 添加以下权限： - 通讯录：获取用户信息、获取部门信息 - 消息：发送消息、接收消息 - 审批：创建审批定义、创建审批实例 8. 机器人：创建应用机器人，名称「找物助手」 9. 版本管理 → 创建版本 → 提交发布（管理员审批） 10. 将应用添加到飞书工作台

你需要做的操作 记录以下信息（后面要用）： - App ID（在应用凭证页面） - App Secret（在应用凭证页面） - Bot Webhook URL（在机器人页面）

完成标志（看到这些说明成功了） 在飞书工作台能看到你创建的应用图标 App ID 和 App Secret 已记录

P1 | 第2步: 克隆仓库，配置密钥，创建分支

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我完成以下操作： 1. 切换到 develop 分支 2. 在 server/ 目录下创建 .env 文件，包含以下内容 （我来填写实际的值）： LARK_APP_ID=（我填） LARK_APP_SECRET=（我填） LARK_BOT_WEBHOOK=（我填） LARK_REDIRECT_URI=http://localhost:5173/auth/callback 3. 确认 .env 在 .gitignore 中（绝不能提交到Git） 4. 创建分支 feature/lark-auth 并推送

你需要做的操作 Claude Code 会创建 .env 文件模板，你手动填入刚才记录的 App ID、App Secret 等

P1 | 第3步: 开发飞书OAuth登录 + 角色识别  (约Claude Code 自动完成)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请阅读 PRODUCT_SPEC.md 中角色权限相关需求。 然后开发飞书网页OAuth登录（替代原tt.login方案）： 1. 前端 client/src/utils/lark-auth.ts： 引导用户跳转飞书OAuth授权页 授权URL: https://open.feishu.cn/open-apis/authen/v1/authorize 2. 前端 client/src/views/AuthCallback.vue： 接收回调中的授权码 code 3. 后端 server/src/routes/auth.ts： POST /api/auth/login：接收code → 换取user_access_token 调用飞书通讯录API获取用户部门 → 匹配8种角色 → 签发JWT 4. 前端收到JWT存localStorage，后续请求带Authorization header 5. LARK_APP_ID/SECRET 从 .env 环境变量读取 请直接生成所有代码。

P1 | 第4步: 提交代码

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请提交推送：git add . && git commit -m "feat(lark): 飞书OAuth登录和角色识别" && git push 指导我发PR，请成员B Review。

## ═══ 第二阶段：机器人 + 消息卡片 + 群聊查询 ═══

P2 | 第1步: 飞书Bot推送 + 群聊查询 + 协同通知

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取develop，新建分支 feature/lark-bot，然后开发： 1. lark-bot/cards/ 下创建消息卡片JSON模板： 每日概览、待确认清单、有效期预警、借出催还 2. 卡片按钮：「位置正确」→回调API，「需要更新」→跳转H5页面 3. 定时推送（9:00概览/10:00待确认清单） 4. 群聊@查询：监听消息→搜索→回复位置卡片 5. 领用归还通知 + 超期催还 + 物料交接双方确认 注意：卡片中跳转链接用H5网页链接（不是小程序链接） 完成后提交推送。

## ═══ 第三阶段：审批流 ═══

P3 | 第1步: 飞书审批流打通 + 权限留痕

你需要做的操作 先在飞书管理后台创建审批模板（网页操作）： 管理后台 → 审批 → 创建审批 → 模板名称：管控物品领用申请 字段：申请人、物品名称、数量、用途、预计归还时间

你需要做的操作 然后在 Claude Code 中说：

请拉取develop，新建分支 feature/lark-approval，然后开发： 1. H5页面内发起领用申请 → 调用飞书审批API创建审批实例 2. 审批通过回调 → 更新物品状态和位置 3. 权限变更（授权/取消/角色变更）全部记录日志通知管理层 完成后提交推送发PR。

# 第六章：成员 E — 仓库搭建 + 测试 + 部署

注意 你是第一个开始的人！其他4个人都在等你把仓库搭好。 请在第一天内完成第一阶段的所有步骤。

## ═══ 第一阶段：搭建仓库（第一天必须完成）═══

P1 | 第1步: 在 GitHub 创建仓库  (约5分钟)

你需要做的操作 1. 浏览器打开 github.com，登录你的账号 2. 点右上角 + 号 → New repository 3. Repository name 填：lark-material-locator 4. 选择 Private（私有） 5. 勾选 Add a README file 6. 点绿色按钮 Create repository 7. 进入仓库页面 → Settings → Collaborators → Add people 8. 依次输入其他4位成员的 GitHub 用户名，邀请他们（权限选 Write） 9. Settings → Branches → Add branch protection rule: Branch name: main → 勾选 Require a pull request before merging

完成标志（看到这些说明成功了） 仓库页面能看到 README.md 文件 其他成员收到 GitHub 邀请邮件

P1 | 第2步: 克隆仓库到本地  (约1分钟)

你需要做的操作 打开终端，复制粘贴下面的命令（把链接换成你刚创建的仓库地址）：

git clone https://github.com/你的组织/lark-material-locator.git cd lark-material-locator

P1 | 第3步: 把三个文件放进项目根目录  (约1分钟)

你需要做的操作 把以下三个文件复制到 lark-material-locator/ 文件夹根目录下： 1. CLAUDE.md （Claude Code 的项目规范文件） 2. PRODUCT_SPEC.md （完整的产品需求文档） 3. 本操作手册文档

P1 | 第4步: 用 VS Code 打开项目，启动 Claude Code  (约1分钟)

你需要做的操作 1. 打开 VS Code → File → Open Folder → 选择 lark-material-locator 文件夹 2. 打开终端（Ctrl+` 或 Cmd+`） 3. 输入 claude 启动 Claude Code 4. 复制粘贴下面的话发给它：

请阅读项目根目录下的 CLAUDE.md 和 PRODUCT_SPEC.md。 我是成员E（仓库搭建+测试+部署）。 现在请帮我完成以下操作： 1. 在项目根目录初始化 H5 网页应用项目（Monorepo结构）： - client/: 用 Vite 创建 Vue 3 + TypeScript 项目 安装依赖: vue-router, pinia, vant, axios, html5-qrcode 创建 src/views/ 下8个页面组件（Home, Search, MapView, ItemDetail, Scan, Browse, Dashboard, Onboarding） - server/: Express + TypeScript 后端骨架 创建 src/ 下 routes, controllers, models, middleware, services, jobs 目录 - lark-bot/: handlers, cards, webhooks 目录 - shared/: types.ts 和 constants.ts - .github/workflows/ci.yml: GitHub Actions CI配置 （PR时自动 lint + test + build） 2. 配置 ESLint + Prettier + commitlint 3. 创建 .gitignore（含 node_modules, .env, dist） 4. 创建 client/src/services/mock.ts 提供 Mock 数据 （物品20条, 分类树, 区域列表, 搜索结果） 提供 USE_MOCK 开关 请直接开始生成所有文件。

Claude Code 自动完成（你不用管） Claude Code 会自动创建整个项目结构，包括所有目录、配置文件、Mock数据 你只需要看它生成的文件列表，点击确认（Accept）即可 整个过程大约 2-3 分钟

完成标志（看到这些说明成功了） 项目目录下出现 client/, server/, lark-bot/, shared/ 等文件夹 client/src/views/ 下有8个 .vue 文件 .github/workflows/ci.yml 存在

P1 | 第5步: 推送代码并通知全员  (约2分钟)

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我执行以下 Git 操作： 1. git add 所有文件 2. git commit -m "chore: 初始化H5项目结构和CI" 3. git push 4. 创建 develop 分支并推送

Claude Code 自动完成（你不用管） Claude Code 自动执行所有 Git 命令

你需要做的操作 在飞书群发消息（复制粘贴）： @所有人 仓库已搭好！ 地址：https://github.com/你的组织/lark-material-locator 请按操作手册第一章的步骤6开始克隆仓库。 注意：前端是 Vue 3 + Vite（H5网页应用），不是飞书小程序。

完成标志（看到这些说明成功了） GitHub 上能看到 develop 分支和所有文件 其他成员可以开始克隆了

## ═══ 第二阶段：集成测试（各模块合并后）═══

P2 | 第1步: 拉取最新代码并运行集成测试

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请拉取 develop 最新代码，然后帮我编写和运行集成测试： 1. 所有 API 接口测试（Jest + Supertest） 2. 8种角色的权限穿透测试 3. 搜索性能测试（1000条数据 < 3秒） 4. 物品流转全链路测试（创建→借出→归还→位置更新） 发现的Bug请列出来，我去 GitHub 创建 Issue。

## ═══ 第三阶段：驾驶舱数据 + 部署上线 ═══

P3 | 第1步: 开发驾驶舱数据API + 部署方案

你需要做的操作 在 Claude Code 中说：

请帮我完成以下工作： 1. 开发管理驾驶舱数据API： GET /api/dashboard/overview（全局概览） GET /api/dashboard/alerts（异常预警） GET /api/dashboard/quality-report（数据质量报表） GET /api/reports/export?format=pdf（报表导出） 2. 创建生产部署方案： - Dockerfile（前端Nginx + 后端Node容器化） - docker-compose.yml（前端+后端+数据库一键启动） - Nginx配置（前端静态文件 + API反向代理） 3. 编写上线检查清单和回归测试脚本